竞争性谈判文件

	项目编号：NJKQ—2016JJ01
项目名称：南京市口腔医院零星改造工程


南京市口腔医院
二O一六年九月
第一章  谈判邀请函
南京市口腔医院针对零星改造工程进行竞争性谈判，兹邀请符合资格条件的施工企业前来参加报价和谈判。

1、项目编号：NJKQ-2016JJ01
2、项目名称：南京市口腔医院零星改造工程
3、项目简要说明: 

南京市口腔医院零星改造，包括在用门诊楼6扇2000mm宽4200mm高铝合金门窗拆除及新墙体砌筑，约10250mm长3000mm高的墙体拆除，院区门口7000mm长，2000mm宽的花坛拆除改造成临时道路。
4、谈判文件获取方法：。

5、谈判文件领取时间：2016年9月14上午8：30-11：00
6、谈判联系人：梅健，电话：18662700710
7、资质审查时间：领取谈判文件时，将进行谈判投标人资格审查，投标人应该提供公司营业执照原件，组织机构代码证原件，拆除工程专业承包资质证书原件，安全生产许可证原件。
8、谈判文件接收开始时间：2016年9月21日 8：30，谈判文件接收截止时间及谈判时间：2016年9月21日9：00。
9、谈判地点：南京市口腔医院门诊楼14楼1414号房（南京市中央路30号），届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。
以上若有变更将通过原谈判公告媒体发布，投标人应在谈判截止时间前关注南京市口腔医院网站有关本谈判项目有无变更公告。如果没有及时关注医院网站公告导致误谈判，其责任由投标人自行承担。

谈判文件接收人及合同签订：梅健
联系电话：18662700710
传    真：025-83620187
地    址：南京市中央路30号
邮    编：210008

网    址：www.njkq.net
南京市口腔医院  
                                              2016年9月13日
第二章  投标人须知

一、总则
1.1、适用范围
1.1.1 本谈判文件适用于此次谈判邀请中所述零星改造工程及相关服务的谈判。
1.2、相关情况 
1.2.1、谈判企业资质要求：江苏省内工商注册登记，具备承担本谈判项目的技术能力并具备建设行政主管部门核发的拆除工程专业或爆破与拆除工程专业二级及以上资质（不分主、增项）且有安全生产许可证的企业。
1.2.2 参加现场资质审查时，投标人应带齐公司营业执照原件，组织机构代码证原件，拆除工程专业承包资质证书原件，安全生产许可证原件。

1.2.3、项目工期：自中标之日起 2 日内，中标人须将旧窗拆除到位，将残渣清运干净，并完成场地平整及新墙体砌筑封堵，5日内，中标人须将一楼墙体拆除到位，将残渣清运干净，并完成场地平整，10日内，中标人须将室外花坛拆除到位，将残渣清运干净，并完成新道路建设，场地平整。
1.2.4、谈判范围：地上一层墙体拆除、二层及三层部分旧窗整体拆除，新墙体砌筑、花坛拆除、临时道路铺设、场地清理、整平及垃圾和渣土外运。

1.2.5、施工安全要求：中标人应对参加施工的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。中标人应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
1.3、本次谈判不接受联合体谈判。

1.4、诚实信用

1.5 投标人之间不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害投标人和其他投标人的合法权益。

1.6 投标人不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

1.7 投标人不得向南京市口腔医院工作人员、谈判小组会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在南京市口腔医院网站公告，并有权停止其参加谈判资格。

二、现场勘察

2.1、招标人不组织现场勘察和谈判预备会。招标人在本谈判文件中介绍的谈判项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.2、投标人可为踏勘目的进入招标人的谈判项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

三、谈判文件的澄清和修改

3.1、谈判文件澄清和修改
投标人对工程情况和谈判文件有疑问的可于2016年9月18日14：00前，向招标人提出（应说明谈判项目名称和编号）。招标人将于2012年9月19日17：00前在南京市口腔医院网站上公布澄清及修改的答疑内容。
3.2、在谈判截止日之前，招标人可以以补充通知书的形式对谈判文件进行修改或补充，补充通知书是谈判文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、谈判文件的组成
4.1、谈判文件的语言、计量单位、货币和编制
4.1.1 投标人提交的谈判文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。
4.1.2 谈判所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
4.1.3 如无特别说明外，应用人民币报价。
4.1.4 谈判文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权谈判代表签字。
4.1.5 谈判响应文件应按照谈判文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
4.1.6 投标人应在谈判响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
4.2、谈判文件的组成
4.2.1 投标人应当根据谈判文件要求编制谈判文件，并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的条款必须在谈判文件中提供响应，未提供的，评审时不予认可。
4.2.2 谈判文件包括
（1）开标一览表

（2）*谈判函（谈判申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书；

（4）*技术偏离表
（5）*商务偏离表  
（6）*谈判辅助资料（复印件需要加盖公章，原件备查），包括：
企业营业执照复印件；

拆除工程专业承包资质证书复印件；
安全生产许可证复印件；
拆除施工企业从业人员证书；

（7）*施工组织计划；

（8）*施工安全组织计划；

（9） 需要提供的其它资质证明文件；
五、谈判文件的递交

5.1、谈判书的密封和标记
5.1.1投标人应将谈判文件正本和所有副本用信封密封，密封处需要加盖投标人公章，且在信封上均应写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真，以便谈判文件被宣布为“迟到”时，谈判文件能原封退回。

5.1.2如果外层信封未按第6.1.1条要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判书，招标人将予以拒绝，并退回投标人。

5.2、谈判截止日期

5.2.1招标人只接收在“谈判邀请函”中规定的截止时间前送达的谈判书。

5.2.2 招标人可以根据工作需要，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止日期。在此情况下，谈判文件领取者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

5.2 谈判文件的递交

5.2.1 投标人应提交一式叁份谈判文件（一份正本、贰份副本），每份谈判文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

5.2.2谈判文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签名。

5.2、谈判文件的修改和撤回

5.2.1 投标人在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判文件的组成部分。

5.2.2 谈判截止时间后撤回谈判的，撤回谈判的行为将被记录在案，投标人今后参与南京市口腔医院组织的招标活动将会受到影响。
六、谈判报价

6.1 谈判报价应是谈判文件所确定的谈判范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

6.2 谈判报价

6.2.1 本项目采用固定总价方式进行报价，是指投标人按照谈判文件注明的拆除范围和相关说明、现场勘探的现状、工作量，并根据相关规定算出的综合报价。
6.2.2 谈判报价中应当充分考虑拆除物的回收利用所带来的效益，并综合到谈判报价中。

6.2.3 投标人按规定办理有关拆除许可、环保（含施工噪音、降尘）、垃圾外运等手续并缴纳所需费用，招标人不再为此支付任何费用，投标人也不得为此提出增加费用或延长工期要求。同时，夜间施工办证费、排污费、道路占用费、安全施工费、安全防护费等均包含在谈判报价内，招标人不另行支付。

6.2.4 投标人应当与招标人衔接好水电表的计量，在施工期间，投标人按实际使用的水电及相关规定交纳水电费用；如投标人不按期交纳的，招标人将按供水、供电部门的实收价在投标人的施工保证金中代扣代缴，投标人不另行支付。

七、谈判、评标与定标
7.1 南京市口腔医院将在谈判文件确定的时间和地点进行组织谈判。投标人应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名报到以证明其出席。

7.2 谈判时，《开标一览表》内容与谈判文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

7.3 谈判文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4 谈判截止时间结束后参加谈判的施工企业不足三家的，除谈判任务取消情形外，南京市口腔医院可将此次谈判变更为单一来源方式采购，或者终止本次谈判活动。本次谈判文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原谈判小组会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判确定成交的施工企业。参加谈判的施工企业，根据自愿原则，选择参加单一来源方式谈判。

7.7 谈判组织

7.7.1谈判工作由南京市口腔医院负责组织，具体评标事务由依法组建的谈判小组负责，并独立履行下列职责：

    （1）审查谈判文件是否符合要求，并作出评价；
    （2）要求谈判施工企业对谈判文件有关事项作出解释或者澄清；

    （3）推荐中标候选人名单，或者按照谈判文件规定直接确定中标人；

    （4）向南京市口腔医院或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
7.7.2 投标人应对所递交的谈判文件外包封的完整性负责,招标人在开标会上不再对投标人的身份证明及文件包装的完整性进行查验。会议由招标人主持。其程序为：

    （1）、 宣布开标会场纪律；

    （2）、 由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、谈判报价；

    （3）、 由谈判小组专家根据谈判文件进行评标，并填写评标登记表，确定中标人。

7.8、谈判办法

  7.8.1、存在下列情形之一的，作为废标处理：

（1）投标人的企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证不符合谈判文件要求或未年检的；

（2）投标申请及声明未按格式规定编制、填写内容的；

（3）投标人的承诺不满足谈判文件实质性要求的；

（4）未提交企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证复印件；

（5）提供的复印件未加盖投标人公章的；

（6）复印件未提供原件核对的；

（7）未提供科学、可行的施工组织计划和安全组织计划的。

（8）投标文件中约定的工期超过谈判文件要求工期的或未报工期的。   

（9）无质量安全承诺或低于谈判文件要求。

(10)投标人的企业资质及企业注册地不符合谈判文件要求的。

(11)投标方投入的管理人员配置未满足工程需要，未做到机构健全、职责明确、人员齐备、专业配套的。

（12）无施工组织计划及施工安全组织的。

（13）未按要求交纳谈判保证金的。
（14）投标人名称或组织结构与不一致，或者与资格审查时不一致的。
7.9 评标方法
7.9.1 本工程采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据投标价格、施工组织设计、施工安全组织、业绩、资信等方面进行评定。
7.9.2 中标人的确定
经评审后，综合得分最高的投标人为本工程中标人。综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，将进行二次报价，并根据二次报价结果，结合技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的投标人确定为本工程中标人。
谈判小组认为，排在前面的中标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的投标人递补，以此类推。
7.10.中标通知书：
确定中标单位后，若无出现异议，投标人向中标单位签发“中标通知书”，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

八、合同签订

8.1中标人在收到中标通知书3天内，按照谈判文件和中标人的谈判文件，由法定代表人或授权代理人与投标人签订项目承包合同。并按投标人的要求在规定的日期开始拆除并保证按期安全完工。
8.2签订项目承包合同前，中标人必须按照谈判文件要求的数额，向投标人交纳施工保证金。否则招标人有权拒绝签订合同，由此造成的损失由中标人承担。
九、其它要求：

9.1、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人，否则一经发现，招标人有权解除其合同，并没收其施工保证金，并由中标人赔偿由此给投标人带来的各种损失。

第三章   合    同
第一部分  协议书格式
发包人（全称）南京市口腔医院（简称甲方）
承包人（全称）                           （简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招谈判法》、国家《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）等有关安全技术规范和标准及现行相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本拆除工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况
工程名称：南京市口腔医院零星改造工程
工程地点：南京市玄武区中央路30号
工程内容：建筑物和构造物的拆除、整理、新墙体砌筑、垃圾清运等
二、工程承包范围
承包范围：包括在用门诊病房楼2-层共计6扇2000mm宽4200mm高铝合金门窗拆除及新墙体砌筑；在用门诊病房楼1楼约10250mm长3000mm高的墙体拆除；医院大门口7000mm长，2000mm宽的花坛拆除改造成临时道路，以及以上工程包括的全部场地卫生、拆除垃圾的清运和拆除场地的平整。
三、合同工期
开工日期：以甲方书面通知书为准
竣工日期：     年     月     日
合同工期总日历天数 10 天（其中在用门诊病房楼旧窗改造工期不得超过2天）。
四、质量标准
工程质量标准：符合国家及地方相关规定。
五、合同价款
金额（大写）：            元（人民币）¥：           万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、主要合同条款
3、明确双方权利、义务的纪要、协议
4、谈判书、谈判文件和中标通知书
5、标准、规范及有关技术文件、技术要求
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并确保拆除工程过程中的安全施工、医院在用医疗设备的保护、医院室内地面和墙面的保护，保证本拆除工程完全符合国家相关部门的质量要求。
八、发包人（或承包人）向承包人（或发包人）承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：中标通知书规定的时间内
合同订立地点：南京市口腔医院院内
本合同双方约定：签字、盖章后生效。
发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）
住      所：                             住      所：
法定代表人：                             法定代表人：
委托代表人：                             委托代表人：
电      话：                             电      话：
传      真：                             传      真：
开户银行：                               开户银行：
账      号：                             账      号：
邮政编码：                               邮政编码：
代  建  人：（公章）
住      所：
法定代表人：
委托代表人：   
电      话：
传      真：
开户银行：
账      号：
邮政编码：

第二部分   通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分   通用条款》
第三部分    专用条款
一、词语定义及合同文件
二、合同文件及解释顺序
合同文件组成解释顺序：1、本合同协议书；2、谈判文件和中标通知书；3、谈判书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件。
三、语言文字和使用法律、标准及规范
1、本合同除适用汉语外，还适用  /  语言文字。
2、适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招谈判法》、国家《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）等有关安全技术规范和标准及现行相关法律、法规。
3、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
发包人提供标准规范的时间：发包人不提供。
国内没有相应标准、规范时的约定：不适用。
四、工期
施工工期和要求：本工程要求工期为10日历天，承包人作为竞争条件自报工期提前的，其自报工期作为合同工期。承包人必须在规定工期内完成全部拆除工作，并将场地清理完毕交付业主。由于承包人原因使得工程不能按期完工，应按照谈判文件约定赔偿发包人。由于发包人原因造成工程不能按期竣工，应顺延工期。
五、拆除物的处置
拆除物的收益：拆除物由承包人自己进行处置，拆除物回收变现的收益由承包人享有，其收益主要用于充抵拆除所产生的费用。
六、双方一般权利和义务
1、发包人工作
1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人在承包人进场施工前，完成施工场地拆除物内的水、电、气切断（承包人要求预留的除外），所有物品和设备搬运结束。
（2）场内外道路：保证承包人进场施工前的场内外道路能正常通行。承包人进场后的场内外道路畅通由承包人自行承担。
（3）发包人向承包人委派的安全联络员：发包人指派       作为本拆除工程的安全联络员，巡查督促承包人在拆除过程中各项安全措施的具体落实，形成巡查书面记录。
（4）双方约定发包人应做的其它工作：另行协商。
1.2发包人委托承包人办理的工作：另行协商。
2、承包人工作
2.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供施工进度总计划和设备材料总计划。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的安全保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作。禁止外单位车辆、人员出入供地，负责拆除物的保管。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无要求。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，在施工前应持有有效的批准文件：按南京市有关规定做好施工现场交通管理、施工噪音及环境保护工作，实行全封闭式施工，承包范围内场地必须设置隔离附属工程。开工前承包人按工程所在地规定办理相关的手续和缴纳所有相关费用。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前由承包人负责成品保护工作并承担费用，交付后由发包人负责。
（6）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构造物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责保护好，其所需费用由承包人承担；若因承包人原因造成损坏，一切损失由承包人承担。
（7）施工场地清洁卫生的要求：按南京市标准化现场管理规定实施并执行有关费用标准，交工前做到工完场清，所发生的费用一并在谈判报价中考虑，发包人不再另外支付费用。
（8）双方约定承包人应做的其它工作：1、遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；2、为保证工程顺利进行，施工期间项目负责人每天必须不少于8小时在施工现场；3、负责市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，切实做好防尘、防噪工作，采取有效措施保证现场施工人员的安全；4、准时参加发包人（或监理工程师）组织的工程例会和专题会议；5、竣工三日内交于发包方，除部分管理人员，其余人员全面退场并清理好现场，不得留有任何料具、垃圾等，如有遗留物将作无主处理。发包人代为清理垃圾等造成的相关损失在承包人施工保证金中扣除；6、承包人应能及时处理好突发事件；7、承包人必须服从发包人的各项管理制度，对发包人提出的质量、安全问题，必须按要求整改到位，做好文明施工、规范自身施工行为，积极配合发包人迎接主管部门等单位的各项检查；8、服从发包人的现场规范化管理，在发包人指定的场所部位设置自己的办公区及仓库，不得随意私自占用其他场地，保持自身办公区、医疗区整齐、洁净的场容场貌。
（9）拆除施工过程中对牙椅等设备、室内磁砖、橡胶地板要有适当的保护，如有损坏，承包人承担一切责任及损失。室内卫生及时清理不得影响诊室正常开诊。
七、代建单位

本项目代建单位为南京城建项目建设管理有限公司，代建单位依据其与南京市口腔医院签订的代建合同为本项目工程管理的全权委托单位，负责行使买方的权利，负责施工管理以及设备、材料接收、验收，工程、设备和材料款项的支付申请工作。
八、施工组织设计和工期
1、进度计划
1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按谈判文件。
1.2群体工程中有关进度计划的要求：无
2、工期延误
2.1双方约定工期顺延的其它情况：
由于发包人原因延误，经发包人现场签证并由主管领导签字盖章，发包人认可工期顺延。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；其它情况根据现场实际向发包人提出并经同意的。
九、质量与验收
1、拆除工程质量必须达到国家《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）等有关安全技术规范和标准。
2、隐蔽工程和中间验收
2.1双方约定中间验收部位：无
十、安全施工
1、承包人在拆除施工时，必须严格执行国家《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）等有关安全技术规范和标准。严禁采取立体交叉方式拆除房屋。拆除现场应当做到：
1.1实行全封闭管理。施工现场必须用双层钢管排栅围档，并满挂密目安全网，实行封闭拆除。拆除房屋与居民密集点、交通道路以及其他毗邻建筑物、构造物和地上地下管线的安全跨度不符合要求的，还应当采取专项安全防护措施；
1.2按照拆除要求，划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。在拆除现场显著位置应设置施工企业告示牌、房屋拆除安全生产牌和文明施工牌，标明工程项目名称、建设单位和施工企业名称、项目负责人和监督投诉电话等内容；夜间作业应当设置警示灯光，采取必要的安全防护措施；承重结构的拆除还应当指定专人指挥；
1.3配备洒水设施。拆除房屋产生较大粉尘的，必须做到边拆房、边洒水，有可能导致建筑物、构造物结构疏松、产生安全隐患的除外。风速达到五级以上时，应当停止拆除；
1.4及时清运垃圾。拆除的建筑垃圾、工程渣土应当在当天完成清运。不能按时完成清运的，应当在现场集中堆放并严密遮盖，严禁在拆除现场外堆放建筑垃圾和工程渣土。
1.5拆除施工企业应当在拆除现场配备充足完好的消防设施和灭火器材。禁止在拆除现场焚烧垃圾和废弃物。禁止在易燃易爆物品附近实施明火作业。
2、因拆除施工危机毗邻建筑物、构造物或者地上地下管线安全的，拆除施工企业应当暂停施工，在采取相应的补救措施并确认安全后，方可恢复拆除施工。
3、拆除施工时发现爆炸物或者不明管线的，拆除施工企业应当暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向有关部门报告，经有关部门处置完毕后，方可恢复拆除施工。
4、拆除施工时，发生有害气体外溢、爆炸、坍塌、掩埋等安全事故的，拆除施工企业应当立即停止拆除，采取有效措施阻止抢救，防止事故扩大，保护事故现场，并按照国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处理。
5、承包人负责现场施工人员的安全管理、教育，由承包人自身原因造成的现场安全事故责任自负。承包人应根据本工程的实际情况落实实施工程安全生产管理条例和有关工程安全生产强制性条文，安全防护措施必须责任到人、落实到位，必须配备专职安全管理人员。有关防护措施费、文明施工费已经包含在工程总价中，发包人不再另行支付任何费用。如承包人安全措施不到造成施工现场发生安全事故而引发人员伤亡或经济损失，承包人将作为事故责任方承担所有损失及后果。
十一、工程变更
1、承包人在拆除过程中若需对施工方法和人员进行调整，除须自行承担全部费外，承包人尚需提前3天报发包人审核同意后才能调整。否则，由此产生的一切后果由承包人负责。
2、施工中发包人需对原工程方案变更，应提前5天以书面形式向承包人发出变更通知。若不能达到以上时间要求，承包人应进行配合，不得拒绝更改，但发包人应承担变更费用及损失。若承包人已按发包人要求进行积极配合，但仍无法按设计变更施工时，承包人不负任何责任。由于发包人原因造成工程变更使得工程量增减的，当日报发包人现场管理人员及分管领导确认、盖章，工程竣工后由承包人做结算，报发包人审批。
十二、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和事件：本项目采取按最终谈判报价两次付款方式，即：承包人完成全部合同内容，并清运完拆除垃圾后，支付合同总价的90%，工程通过验收后，支付剩余工程款。
十三、竣工验收
1、竣工验收
1.1承包人竣工资料的约定：工程竣工后5日内提供完整的竣工资料。否则推迟一天按日向发包人支付500元的违约金。
1.2中间交工工程的范围和竣工时间：无
1.3发包人的竣工验收：承包人在全部拆除及砌筑工作完成，并将场地清理完毕后的3日内，向发包人申请组织验收。发包人在接到承包人要求组织验收的3内，组织相关部门进行工程验收，并针对验收过程中存在的问题提出整改意见。
2、最终验收：承包人在接到发包人的整改通知后，须在规定的时间内完成全部整改工作，并及时报发包人验收。发包人经验收合格后，双方在验收资料上签字确认。

十四、其它事项
1、工程分包
本工程必须有承包人自行完成，严禁转包和擅自分包。如承包人擅自分包，承包人承担一切经济和法律责任，且发包人有权取消合同。如给发包人造成经济损失，承包人应如数赔偿。
2、保险
2.1本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（2）承包人投保内容：承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备办理保险及按劳动法有关规定办理各项手续，承担保险费用。如果承包人未按国家或地方有关规定不办理保险和手续，产生的后果，由承包人承担，发包人不承担所发生的任何责任及费用。
3、不可抗力
3.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行
4、合同份数
4.1双方约定合同份数：
正本陆份，双方各执参份。
5、补充条款
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时。如协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼。

未尽事宜，双方另行约定。


第四章 附  件

附件一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明
致：南京市口腔医院
根据贵方 NJKQ-2016JJ01号谈判邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表谈判施工企业           （谈判施工企业名称），提交谈判文件正本壹份，副本叁份。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格完全符合政府采购法和本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与谈判有关的所有证据和资料。
2、按谈判要求，项目名称：                          ，项目编号：
NJKQ-2016JJ01 的谈判总报价为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，无论谈判结果如何，我们不对谈判文件本身提出质疑。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本谈判文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

5、谈判截止时间结束后参加谈判的施工企业不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的施工企业或者对谈判文件作出实质响应的施工企业不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
6、一旦我方中标，我方将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成该旧房拆除、场地清理、整平及垃圾和渣土外运。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他施工企业、决不与投标人、其它投标人恶意串通、决不向投标人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本谈判有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：

银行账号：

谈判施工企业授权代表姓名（签字）：         

谈判施工企业名称（章）：                 
日    期：       年    月    日

附件二：
法定代表人授权书
南京市口腔医院：
本授权书声明：注册于                             （谈判施工企业住址）的                 （谈判施工企业名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （谈判施工企业代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：NJKQ-2016JJ01谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
    被授权人签字：                    

日        期：        年    月    日

附件三：
开标一览表

	项目名称：南京市口腔医院零星改造工程
	项目编号：NJKQ-2016JJ01

	项目名称
	金    额
	完成时间

	南京市口腔医院零星改造工程
	
	

	保证金形式和金额：

	备注：
	1、所有价格均用人民币表示；

2、总报价为完成旧窗拆除、安全防护、垃圾和渣土外运、场地清理整平、新墙体砌筑、花坛拆除、临时道路铺设等工作的所有费用。

	谈判总价：（人民币）
	（小写）：                      ；（大写）：                   ；


备注：《开标一览表》一式两份，一份装订在谈判文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随谈判文件一并递交，以便唱标时查找。

投标人名称（盖章）：                     

附件四：
技术规格偏离表
	项目名称：南京市口腔医院零星改造工程
	项目编号：NJKQ-2016JJ01

	序号
	谈判文件条目号
	谈判要求规格
	谈判响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）
附件五：
商务条款偏离表
	项目名称：南京市口腔医院零星改造工程
	项目编号：NJKQ-2016JJ01

	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件要求的商务条款
	谈判响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）
附件六：
工程项目施工管理委托书

             （施工企业名称）法定代表人      （姓名）今全面委托           （项目负责人姓名），资质等级      级，资质证号              ，担任          工程的项目负责人，全面负责工程拆除施工管理及谈判文件中经济工作，并参加谈判开标会议。

受委托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目负责人资质管理办法》的规定，认真履行项目负责人岗位职责。

本委托不得转委托。

委托方（公章）：

法定代表人：

受托方（项目负责人签字）：

                                                  日期：     年     月    日

附件七、法定代表人授权书格式
辅助资料表

表7-1   项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	项目名称
	建设规模
	开、竣工成日期
	结构类型
	层数及高度
	中标价
	其他情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表7-2   投标人（企业）业绩表

	投标人业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	项目名称
	建设规模
	开、竣工成日期
	结构类型
	层数及高度
	中标价
	其他情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表7-3   主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部

 1、项目主管

 2、其他人员

…
二、现场

 1、项目负责人

 2、专职安全员

 3、质量管理

 4、材料管理

 5、计划管理

 6、其他安全管理

    …
	
	
	
	


表7-4   主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7-5   劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件八：

信用承诺书
我方郑重承诺：

（1）本企业目前未处于被责令停业、谈判资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（2）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停谈判资格并在暂停期内的。

投 标 申 请 人 （盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章并签字）：

日  期：     年     月     日
PAGE  
21

